Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami

Gminy

Kamieniec Ząbkowicki

za okres

od 15 grudnia 2004 r.                            do 31 grudnia 2006 r.

OPRACOWAŁ:  Andrzej Burger Inspektor do spraw Budownictwa                 Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

ZATWIERDZIŁ:

Kamieniec Ząbkowicki  marzec 2007 r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawa prawna i metodyka przygotowania sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki      Odpadami Gminy Kamieniec Ząbkowicki…………………………………………………..…….4

2. Realizacja założonych celów i kierunków działań w gospodarce odpadami w Gminie Kamieniec Ząbkowicki ………………………………………………………………………………………...5

2.1. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku……………………………………………………………………………...5

2.2. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów……..7

2.2.1. Składowisko odpadów……………………………………………………...…….…7

2.3. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2004-2006  …………………………………………………………………………..…….16

3. Podsumowanie…………………...………………..……………………………………….………...30

SPIS TABEL

| Tabela 1. | Ilość i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2004-2006. |
| --- | --- |
| Tabela 2. | Ilość i rodzaje odpadów ( z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2004-2006. |
| Tabela 3. | Ilość i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004-2006. |
| Tabela 4. | Ilość i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004-2006. |
| Tabela 5. | Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006 r. |
| Tabela 6. | Karta instalacji do zbierania odpadów – punkt przeładunkowy – stan na dzień 31 grudnia 2006 r. |
| Tabela 7. | Zestawienie informacji o przedsięwzięciach ujętych w „Harmonogramie realizacji zadań” Planu Gospodarki Odpadami Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz informacji o ich realizacji w zakresie odpadów komunalnych. |
| Tabela 8. | Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2004-2006 – planowane działania ujęte w „Harmonogramie zadań w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.” |
| Tabela 9. | Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy w latach 2004-2006. |
| Tabela 10. | Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2004-2006. |
| Tabela 11. | Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006. |

# 1. PODSTAWA PRAWNA I METODYKA PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINYKAMIENIEC  ZĄBKOWICKI

Zgodnie z art.14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) organ wykonawczy gminy jest zobowiązany do składania radzie gminy oraz zarządowi powiatu  sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami co 2 lata.

Pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno zostać przedłożone radzie gminy i zarządowi powiatu do dnia 31 marca 2007 r. Termin ten wynika z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw, który mówi, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r.

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Kamieniec  Ząbkowicki został przyjęty przez Radę Gminy  w dniu 15 grudnia 2004 r. uchwałą Nr XIX/116/04.

Ponieważ ustawa o odpadach nie ustaliła wymagań, zakresu, formy i struktury sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, w związku z tym uznano, że sprawozdanie powinno się odnosić do oceny realizacji poszczególnych celów i kierunków, które w planie gospodarki odpadami uznano za priorytetowe.

W sprawozdaniu wykorzystano następujące źródła danych:

- Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - informacje                          z wojewódzkiej bazy danych o odpadach

- Dane o wielkości osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych - brak pełnych danych ze względu na ustawowy termin składania sprawozdań – do końca I kw. za rok poprzedni).

- Informacje z „Raportu o stanie środowiska Województwa Dolnośląskiego w roku 2004 (WIOŚ, 2004) oraz z „Raportu o stanie środowiska Województwa Dolnośląskiego w roku 2005 (WIOŚ, 2005).

- Urząd Statystyczny we Wrocławiu

- Dane własne – będące w posiadaniu Gminy Kamieniec  Ząbkowicki

- Informacje z ZGKiM  Kamieniec Ząbkowicki .

- Informacje źródłowe z przedsiębiorstw.

Sprawozdanie wykonano przy uwzględnieniu zaleceń pn. „Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.”  - opracowania sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska.

# 2. REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ                  W GOSPODARCE ODADAMI W GMINIE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE.

2.1. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku.

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2004-2006.

|  | 2005 r. |  | 2006 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 19 08 05 | 1032 | R-10 | 72 | R-10 |
| 20 03 01 | 894 | D-5 | 914 | D-5 |
| 15 01 01 | -- | -- | 2 | D-5 |
| 17 01 07 | -- | -- | 24 | R-10 |

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2004-2006.

|  | 2005 r. |  | 2006 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| -- | -- | -- | -- | -- |

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004-2006.

|  | 2004 r. |  | 2006 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004-2006.

|  | 2005 r. |  | 2006 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 15 01 02 | 46 | R15 | 99 | R15 |
| 19 12 01 | 11 | R15 | 32 | R15 |

# Powyższe zestawienia mogą być niekompletne z uwagi na brak szczegółowych danych w tym zakresie w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez Marszałka Województwa.

# W tabelach zestawiono dane będące w posiadaniu urzędu i pochodzące z ZGKiM Kamieniec Ząbkowicki, firmy ALTVATER SULO Polska Sp. z o.o. O/Krapkowice, ul. Piastowska 38 oraz P.P.H.U. MAG-RECYKLING Grzegorz Majewski Kamieniec Ząbkowicki ul. Skorolecka 34.

# 2.2. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów.

2.2.1.Składowisko odpadów.

Tabela 5. Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

Zakres danych zawartych w tabeli określono na podstawie opracowania: „Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.”

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | składowisko odpadów komunalnych dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki Obręb Strąkowa |
| 1.2. | Gmina | KAMIENIEC ZABKOWICKI |
| 1.3. | Powiat | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE |
| 1.4. | Województwo | DOLNOŚLASKIE |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) | brak |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) | brak |
| 1.7. | Typ składowiska | IN |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 57-230 Kamieniec Zabk. ul. Złotostocka 4 (zakład budżetowy) |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) | brak |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) | brak |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | JST GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 57-230 Kamieniec Ząbk. ul. Zabkowicka 26 |
| 1.12. | REGON | 890718449 |
| 1.13. | NIP | 887-16-35-266 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 57-230 Kamieniec Zabk. ul. Złotostocka 4 |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) | 890502519 |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) | 887-000-00-28 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | 1 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | 1 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | 0 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | Nie |
| 2. |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Nie dotyczy |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) | STAROSTA ZĄBKOWICKI 27.02.2003 WRŚ-7630/3/2/21/22/03 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 2.7. | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 2.12. | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | Nie |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Nie |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | Nie |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | STAROSTA ZĄBKOWICKI 31.03.2006 WRŚ-76441/17/2006 |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Tak (31.07.2006 ) |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Nie dotyczy |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Nie dotyczy |
| 3. |  |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | nie |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | Tak |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | Tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | Brak potwierdzonych danych |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | Brak potwierdzonych danych |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | Brak potwierdzonych danych |
| 4. |  |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita | 925000 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | 905000 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | 20000 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | 13000 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Nie |
|  |  | Nie |
|  |  | Nie |
|  |  | Nie |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Tak |
|  |  | Nie dotyczy |
|  |  | Nie dotyczy |
|  |  | Nie dotyczy |
|  |  | Tak |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Tak |
|  |  | Nie dotyczy |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Nie dotyczy |
|  |  | Nie dotyczy |
|  |  | Nie dotyczy |
|  |  | Nie dotyczy |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Tak |
|  |  | Nie dotyczy |
|  |  | Nie dotyczy |
|  |  | Nie dotyczy |
| 4.10. | Pas zieleni | Tak |
|  |  | Nie dotyczy |
| 4.11. | Ogrodzenie | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | Tak |
| 4.14. | Waga | Nie |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | Tak |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | Tak 19 08 05 17 01 07 |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Nie dotyczy |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Tak Wody podziemne, gaz składowiskowy |
| 5. |  |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | 0 |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | 1.500.000 375.000 |
| 6. |  |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | Tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | Nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) | 19 08 05 15 01 01 17 01 07 20 03 01 15 01 02 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | Tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Nie dotyczy |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | 1926 |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | 0 |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | 0 |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | 1012 |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | 0 |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | 0 |

Tabela 6. Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji | Nie dotyczy |
| 1.2. | Gmina | Nie dotyczy |
| 1.3. | Powiat | Nie dotyczy |
| 1.4. | Województwo | Nie dotyczy |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) | Nie dotyczy |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) | Nie dotyczy |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | Nie dotyczy |
| 1.8 | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Nie dotyczy |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Nie dotyczy |
| 1.10. | REGON (jeśli posiada) | Nie dotyczy |
| 1.11. | NIP (jeśli posiada) | Nie dotyczy |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Nie dotyczy |
| 1.13. | REGON (jeśli posiada) | Nie dotyczy |
| 1.14. | NIP (jeśli posiada) | Nie dotyczy |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Nie dotyczy |
| 1.16. | REGON (jeśli posiada) | Nie dotyczy |
| 1.17. | NIP (jeśli posiada) | Nie dotyczy |
| 1.18. | Czy kierownik instalacji posiada wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)? | Nie dotyczy |
| 2. |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Nie dotyczy |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Nie dotyczy |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Nie dotyczy |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Nie dotyczy |
| 3. |  |  |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | Nie dotyczy |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | Nie dotyczy |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | Nie dotyczy |
| 3.4. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | Nie dotyczy |
| 4. |  |  |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Nie dotyczy |
| 4.2. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | Nie dotyczy |
| 4.3. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2003 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 4.4. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 4.5. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 4.6. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 4.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 4.8. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 4.9. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |
| 4.10. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |

| 2.3. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2004-2006. Tabela 7 . Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2004-2006. W harmonogramie tym zadania gminy przeplatają się z zadaniami powiatu. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | NAZWA ZADANIA PLANOWANE DZIAŁANIA | TERMIN REALIZACJI | JEDNOSTKA ODPOW. | ŹRÓDŁO FINANS. | OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ |
| 1 | Utworzenie grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami. Imienna grupa przedstawicieli gmin i powiatu (po jednym) odpowiedzialna byłaby za realizację planów – powiatowego i gminnych oraz spójność działań podejmowanych na terenie powiatu w gospodarce odpadami. Koordynatorem działań związanych z gospodarką odpadami powinien być organ wykonawczy powiatu. Formy działań grupa ustali we własnym zakresie. Uzgodnienia dokonane przez grupę powinny być zasadniczo bez zastrzeżeń przyjmowane przez wszystkie gminy (przyjmując regułę jednomyślności grupy roboczej). | 2004 | Organy wykonawcze gmin i powiatu | środki własne | Na spotkaniu Starosty Ząbkowickiego z Wójtami i Burmistrzami Gmin w dniu 21 kwietnia 2005 r. podjęto decyzję o utworzeniu Grupy Roboczej ds. gospodarki odpadami. Zgodnie z ustaleniami Burmistrzowie i Wójtowie dokonali zgłoszeń osób reprezentujących gminy w pracy Grupy. Celem działania grupy miała być koordynacja działań dotyczących zagospodarowania odpadów dla całego powiatu. Grupa Robocza zebrała się trzykrotnie: -18 lipca 2005 r. -06 października 2005 r. -14 grudnia 2005 r. Spotkania te nie zaowocowały żadnymi konkretnymi decyzjami, czy działaniami w zakresie gospodarki odpadami. Obecnie grupa nie organizuje żadnych spotkań, nie podejmuje żadnych inicjatyw z zakresu gospodarki odpadami, co świadczyć może o tym, że całkowicie zaniechała dalszej działalności w tym zakresie. |
| 2 | Opracowanie i zatwierdzenie gminnego planu gospodarki odpadami | 2004 | Organ wykonawczy gminy | środki własne | Uchwała Rady Gminy Nr XIX/116/04 z dnia 15.12.2004 |
| 3 | Likwidacja dzikich wysypisk – inwentaryzacja terenów nielegalnego gromadzenia odpadów, tworzenie opracowań dotyczących rekultywacji, zapobieganie powstawaniu takich miejsc | Na bieżąco | Organ wykonawczy gminy | środki własne | Dzikie wysypiska likwidowane są na bieżąco, teren porządkowany, instalowane są tablice zabraniające wysypywania śmieci. Prowadzony jest ciągły monitoring. |
| 4 | Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy | Na bieżąco | Organ wykonawczy gminy | środki własne | Nie pojęto w tym zakresie żadnych działań. Przyczyny należy szukać w niewłaściwej polityce władz gminnych i powiatowych. |
| 5 | Preferowanie w technologiach (systemach produkcji) wprowadzanych na terenie gmin rozwiązań, które nie generują, lub generują w ograniczonych ilościach, odpady podlegające składowaniu, tak na etapie produkcji, jak i konsumpcji. Działanie to prowadzić należy systematycznie przy okazji formułowania planów zagospodarowania, decyzji lokalizacyjnych, zatwierdzania projektów, programów, wydawania pozwoleń ds. (odpowiednio do kompetencji powiatu i gmin). W żadnym wypadku nie należy wymogów tego typu stawiać w sposób bezwzględny, można jednak domagać się, aby wytwórcy uwzględniali te elementy, do czego zobowiązuje ich na przykład ustawa o odpadach. W przypadku małych podmiotów których rozwój na terenie powiatu jest pożądany, a mogących mieć problemy w dotarciu do informacji, pomocy powinna udzielać grupa robocza ds. gospodarowania odpadami. Grupa robocza raz do roku analizuje zasady preferencji. | Od stycznia 2004 | Organy wykonawcze gmin i powiatu | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Nie pojęto w tym zakresie żadnych działań. Przyczyny należy szukać w niewłaściwej polityce władz gminnych i powiatowych. |
| 6 | Zbiórka odpadów: objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | do końca 2006 roku | Organ wykonawczy gminy, Grupa Robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Zbiórka odpadów prowadzona jest na terenie całej gminy, brak jest jednak udokumentowanych szczegółowych danych w zakresie % (szacunkowo 60) ilości mieszkańców objętych tym działaniem. Od lutego 2007 tworzona jest komputerowa baza zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw. W Gminie obowiązuje uchwała Rady Gminy Nr XXV/173/97 z 25.06.1997 w sprawie utrzymania porządku czystości na terenie gminy . Uchwała zawiera regulamin |
| 7 | Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów: - opakowaniowych, - gruzu i odpadów budowlanych, - odpadów wielkogabarytowych, - odpadów niebezpiecznych Zbieranie poszczególnych frakcji odpadów zależne będzie od stworzenia możliwości odbioru wysegregowanych odpadów, jak i terminu rozpoczęcia działania PDGO. Uruchomienie systemu wymaga uwzględnienia warunków lokalnych na poziomie poszczególnych skupisk mieszkańców, rozważenia specyfiki rozwiązań technicznych punktów oraz ich finansowania, konsultacji z podmiotami działającymi w zakresie gospodarowania odpadami na danym terenie i powinno być zrealizowane w następujących (propozycja) krokach (zawsze z udziałem grupy roboczej) | 2004 | Organ wykonawczy gminy Grupa Robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Nie pojęto w tym zakresie żadnych działań. Na terenie gminy nie jest prowadzona zorganizowana zbiórka gruzu, odpadów budowlanych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych |
| 8 | Edukacja ekologiczna. W celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami. Promowanie selektywnej zbiórki, kompostowania odpadów organicznych, PDGO. W działaniach związanych z edukacją ekologiczną znaczną rolę mogą odegrać organizacje pozarządowe. W przypadku szkół podstawowych i gimnazjalnych edukacją powinny zająć się organy wykonawcze gminy, dla szkół ponad gimnazjalnych patronat obejmuje starostwo powiatowe. |  | Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Jedynym akcentem w tym zakresie był zakup przez gminę rękawic i worków do akcji „Sprzątania świata”. Grupa Robocza nie podjęła w tej kwestii żadnych decyzji i działań. |
| 9 | Tworzenie systemu PDGO Cykl spotkań – dyskusji z przedsiębiorcami świadczącymi usługi w zakresie odbioru odpadów, ich przetwarzania i odzysku, ze składowaniem włącznie. Rozmowy te pozwolą na sprecyzowanie scenariusza działań pilotażowych, o znaczącej wiarygodności, opartej na praktyce osób na bieżąco realizujących podobne zadania. Podczas dyskusji należy również szacować koszty instalacji i utrzymania systemu (przynajmniej w kształcie potrzebnym dla pilotażu) i sposób jego rozliczania. | 2004 | Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza |  | Zarówno władze gminne jak i Grupa Robocza nie podjęły w tym zakresie żadnych działań. Nie było żadnej woli organizowania spotkań i dyskusji, które mogłyby zaowocować konkretnymi decyzjami i działaniami. Temat został całkowicie zaniechany |
| 9 a | Wytypowanie co najmniej jednego potencjalnego punktu indywidualnego odbioru odpadów w gminie. Punkty lokowane powinny być w pobliżu dużych skupisk ludności, posiadać dogodny dojazd, ich otoczenie nie powinno mieć charakteru terenu zapuszczonego (zdegradowanego), a sam punkt powinien być utrzymany we wzorowym porządku i czystości. Szczególną uwagę zwrócić należy na estetykę pojemników, wiat i innych urządzeń. O ostatecznej lokalizacji zadecyduje Grupa Robocza. Przygotowanie planu zagospodarowania punktu wiodącego, rozmieszczenia urządzeń, komunikacji (ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pojazdów osób dowożących odpady), regulaminów działania punktu i rozliczania kosztów. Podobne działania mogą być podejmowane także dla innych punktów. Przygotowaniem zajmować się powinny podmioty, które punkty będą prowadzić (w szczególności kierujący nimi), przy wydatnej pomocy grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami. | 2004 Grudzień 2004 Kwiecień 2005 | Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Zarówno władze gminne jak i Grupa Robocza nie podjęły w tym zakresie żadnych działań. Nie było żadnej woli organizowania spotkań i dyskusji, które mogłyby zaowocować konkretnymi decyzjami i działaniami. Temat został całkowicie zaniechany. |
| 9 b |  |  |  |  |  |
| 9 c | Uruchomienie punktu wiodącego. Bezwzględnie konieczna jest synchronizacja terminów akcji informacyjnej i uruchomienia punktu. Jest oczywistym, że akcja informacyjna ma być rzeczowa i powiązana z danym punktem odbioru odpadów. | Do 2005 | Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Zarówno władze gminne jak i Grupa Robocza nie podjęły w tym zakresie żadnych działań. Nie było żadnej woli organizowania spotkań i dyskusji, które mogłyby zaowocować konkretnymi decyzjami i działaniami. Temat został całkowicie zaniechany. |
| 9 d | Monitoring działania punktu wiodącego. Monitoring powinna prowadzić grupa robocza ds. gospodarowania odpadami. | Od uruchomienia punktu, w cyklu rocznym |  |  |  |
| 9 e | Realizacja i uruchomienie wybranych punktów. Określenie sposobów monitoringu ich funkcjonowania. | 2006-2010 |  | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe |  |
| 10 | Organizacja Centrum Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (CSOiUO). Celem Centrum jest – w odróżnieniu od podsystemu odbioru odpadów i frakcji wydzielonych od wytwórców – wykonywanie operacji technicznych na tych materiałach, prowadzących do ograniczenia ilości depozytu na składowiskach i jego uciążliwości oraz pozyskania frakcji użytecznych. Centrum należy rozumieć jako zespół urządzeń i technologii, których funkcjonowanie nie będzie krótsze niż okres pełnej amortyzacji elementów Centrum. Organizację i budowę Centrum realizować należy etapowo, w powiązaniu z innymi działaniami na terenie powiatu: |  | Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Zarówno władze gminne jak i Grupa Robocza nie podjęły w tym zakresie żadnych działań. Nie było żadnej woli organizowania spotkań i dyskusji, które mogłyby zaowocować konkretnymi decyzjami i działaniami. Temat został całkowicie zaniechany. |
| 10 a | - Przygotowanie założeń technicznych Centrum, uwzględniających okres krótkoterminowy (do 2006 roku), średnioterminowy (do 2010 roku) i długoterminowy (do 2015 roku). W okresie krótkoterminowym przewidzieć należy obsługę PDGO i źródłowej segregacji odpadów, a w okresie średnioterminowym pełne uruchomienie Centrum. Okres długoterminowy traktować należy jako rezerwę na poślizgi czasowe i modyfikacje technologiczne. Założenia przygotować powinna grupa robocza w porozumieniu z podmiotami działającymi na terenie powiatu w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności z dysponentami składowisk odpadów o unormowanej sytuacji formalnej i technicznej. Podjęcie ostatecznej decyzji o lokalizacji poszczególnych elementów instalacji CSOiUO biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i środowiskowe | 2004 | Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Zarówno władze gminne jak i Grupa Robocza nie podjęły w tym zakresie żadnych działań. Nie było żadnej woli organizowania spotkań i dyskusji, które mogłyby zaowocować konkretnymi decyzjami i działaniami. Temat został całkowicie zaniechany. |
| 10 b | Przygotowanie i uruchomienie elementów Centrum przewidzianych w okresie krótkoterminowym, tj. wymaganych do obsługi PDGO i źródłowej segregacji odpadów. Rozpoczęcie działania takich elementów Centrum jak: - płyty kompostowej, - sortowni surowców z selektywnej zbiórki, - miejsca rozbiórki i magazynowania odpadów wielkogabarytowych, - miejsca sortowania gruzu i innych odpadów budowlanych, magazynu odpadów niebezpiecznych | 2005 | Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Zarówno władze gminne jak i Grupa Robocza nie podjęły w tym zakresie żadnych działań. Nie było żadnej woli organizowania spotkań i dyskusji, które mogłyby zaowocować konkretnymi decyzjami i działaniami. Temat został całkowicie zaniechany. |
| 10 c | Przygotowanie założeń do ewentualnego uruchomienia instalacji mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów mieszanych. Uwzględnić należy wariant, w którym uruchomienie instalacji może być zastąpione wzrostem wydajności segregacji. Ostateczną decyzje należy podjąć w 2009 roku, po ewentualnych próbach intensyfikacji segregacji. | Grudzień 2008 | Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Zarówno władze gminne jak i Grupa Robocza nie podjęły w tym zakresie żadnych działań. Nie było żadnej woli organizowania spotkań i dyskusji, które mogłyby zaowocować konkretnymi decyzjami i działaniami. Temat został całkowicie zaniechany. |
| 11 | Rozwój kompostowania. Możliwa na drodze rozproszonego (lub częściowo rozproszonego) kompostowania redukcja frakcji biologicznej w przekazywanych do składowania odpadach wymaga: | Grudzień 2008 | Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Zarówno władze gminne jak i Grupa Robocza nie podjęły w tym zakresie żadnych działań. Nie było żadnej woli organizowania spotkań i dyskusji, które mogłyby zaowocować konkretnymi decyzjami i działaniami. Temat został całkowicie zaniechany. |
| 11 a | Corocznego opracowania i promowania kompostowania przydomowego. Akcje takie powinny być prowadzone w okresie wczesnowiosennym i bazować na informacji technicznej o technikach i urządzeniach do kompostowania. Jeżeli możliwy będzie zakup zbiorowy kompostowników po atrakcyjnych dla mieszkańców cenach, organizować należy takie zakupy. | Corocznie, wiosna | Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Zarówno władze gminne jak i Grupa Robocza nie podjęły w tym zakresie żadnych działań. Nie było żadnej woli organizowania spotkań i dyskusji, które mogłyby zaowocować konkretnymi decyzjami i działaniami. Temat został całkowicie zaniechany. |
| 11 b | Ponieważ kompostowanie przydomowe dość często jest utrudnione lub niechętnie widziane (nawet u wytwórców odpadów posiadających własne ogrody), może zaistnieć potrzeba utworzenia lokalnych punktów kompostowania / odbioru odpadów zielonych. Ewentualna ich lokalizacja powinna być dogodna dla mieszkańców rejonów z licznymi prywatnymi terenami zielonymi. Ponieważ forma ta może być wymienna z zasadą odbioru odpadów segregowanych, niezbędne jest prowadzenie akcji pilotażowej w wybranych lokalizacjach. | Marzec 2005 – październik 2006 | Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Zarówno władze gminne jak i Grupa Robocza nie podjęły w tym zakresie żadnych działań. Nie było żadnej woli organizowania spotkań i dyskusji, które mogłyby zaowocować konkretnymi decyzjami i działaniami. Temat został całkowicie zaniechany. |
| 11 c | Opracowania i wdrożenia zasad postępowania z odpadami zielonymi przy zlecaniu prac utrzymania terenów publicznych. | Październik 2004 | Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Zarówno władze gminne jak i Grupa Robocza nie podjęły w tym zakresie żadnych działań. Nie było żadnej woli organizowania spotkań i dyskusji, które mogłyby zaowocować konkretnymi decyzjami i działaniami. Temat został całkowicie zaniechany. |
| 11 d | - Dalsze propagowanie kompostowanie przydomowe w opraciu o doświadczenia z kolejnych lat W 2010 zakłada się objęcie kompostowaniem przydomowym grupy ok. 1250 gospodarstw domowych a w 2015 kolejne 1250 gospodarstw. Ponadto w instalacjach zbiorczych kompostowanie rozpocznie się od ok. 2010 r. Obsługując kolejno ok. 1500 gospodarstw domowych w pierwszym etapie do ok. 2000 w roku 2015. | Październik 2009 | Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | j.w. |
| 12 | Optymalizacja procesów składowania odpadów. Końcowa eksploatacja składowisk nie spełniających wymagań ochrony środowiska: Kamieniec Ząbkowicki | Do 2007 | Organ wykonawczy gminy | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Trwają postępowania mające na celu zlikwidowanie i rekultywację składowiska. |
| 13 | Monitoring i ocena realizacji planu. Bieżący monitoring realizacji planu powinna prowadzić grupa robocza ds. gospodarowania odpadami. Corocznie grupa powinna przygotowywać raport oceniający stan gospodarki odpadami uwzględniający: -zmiany w bilansie odpadów i strukturze odpadów ( biorąc pod uwagę wprowadzane zmiany w systemie), -stopień wydzielenia poszczególnych frakcji (rodzajów, grup) odpadów i warunki ich zagospodarowania (na podstawie informacji przekazanych przez administratorów CSOiUO, PDGO i Zbieraczy odpadów frakcji wysegregowanych), -ilość i strukturę składowanych odpadów ( na podstawie sprawozdań o ilości składowanych odpadów na składowiskach), -ocenę zgodności wskaźników segregacji i jakości składowanych odpadów z ustalonymi w niniejszym planie (na podstawie informacji przekazanych od zbieraczy odpadów wysegregowanych) , -stan urządzeń i instalacji gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem PDGO i CSOiUO oraz składowisk (na podstawie wizji lokalnych i sprawozdań administratorów obiektów), -zadania przewidziane do realizacji w roku następnym, -koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem obciążenia mieszkańców, szczegółowe rozliczenie wydatków na cele gospodarowania odpadami ze środków publicznych. | Corocznie w układzie październik roku poprzedzającego – październik roku bieżącego | Organy wykonawcze gmin i powiatu, Grupa robocza | Środki własne, środki pomocowe, fundusze celowe | Nie prowadzono w tym zakresie monitoringu.. |

Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2003-2014 | Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów: opakowaniowych, | Zarówno władze gminne jak i Grupa Robocza nie podjęły w tym zakresie żadnych działań. Nie było żadnej woli organizowania spotkań i dyskusji, które mogłyby zaowocować konkretnymi decyzjami i działaniami. Temat został całkowicie zaniechany |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. | 2003-2014 | Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów: opakowaniowych, | Zarówno władze gminne jak i Grupa Robocza nie podjęły w tym zakresie żadnych działań. Nie było żadnej woli organizowania spotkań i dyskusji, które mogłyby zaowocować konkretnymi decyzjami i działaniami. Temat został całkowicie zaniechany |

Tabela 9. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych. | 2003-2006 | Preferowanie w technologiach (systemach produkcji) wprowadzanych na terenie gmin rozwiązań, które nie generują, lub generują w ograniczonych ilościach, odpady podlegające składowaniu, tak na etapie produkcji, jak i konsumpcji. Działanie to prowadzić należy systematycznie przy okazji formułowania planów zagospodarowania, decyzji lokalizacyjnych, zatwierdzania projektów, programów, wydawania pozwoleń ds. (odpowiednio do kompetencji powiatu i gmin). W żadnym wypadku nie należy wymogów tego typu stawiać w sposób bezwzględny, można jednak domagać się, aby wytwórcy uwzględniali te elementy, do czego zobowiązuje ich na przykład ustawa o odpadach. W przypadku małych podmiotów których rozwój na terenie powiatu jest pożądany, a mogących mieć problemy w dotarciu do informacji, pomocy powinna udzielać grupa robocza ds. gospodarowania odpadami. Grupa robocza raz do roku analizuje zasady preferencji.. | Zarówno władze gminne jak i Grupa Robocza nie podjęły w tym zakresie żadnych działań. Nie było żadnej woli organizowania spotkań i dyskusji, które mogłyby zaowocować konkretnymi decyzjami i działaniami. Temat został całkowicie zaniechany |

Tabela 10. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. | 2003-2014 | Edukacja ekologiczna. W celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami. Promowanie selektywnej zbiórki, kompostowania odpadów organicznych, PDGO. W działaniach związanych z edukacją ekologiczną znaczną rolę mogą odegrać organizacje pozarządowe. W przypadku szkół podstawowych i gimnazjalnych edukacją powinny zająć się organy wykonawcze gminy, dla szkół ponadgimnazjalnych patronat obejmuje starostwo powiatowe | W celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami prowadzona jest działalność edukacyjna we wszystkich placówka oświatowych w zakresie zgodnym z programami szkolnymi. |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2004 | Utworzenie i eksploatacja jednego PDGO ze stanowiskiem odbioru i magazynowania odpadów niebezpiecznych | PDGO nie został utworzony w wyznaczonym terminie. Gmina nie podjęła też żadnych działań mających na celu organizację zbiórki i magazynowania odpadów niebezpiecznych. |
| 3. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2005-2006 | Utworzenie dalszych PDGO na podstawie doświadczeń z budowy i eksploatacji pierwszego PDGO | Przedmiotowy temat został zaniechany przez władze samorządowe. |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. | 2003-2006 | Inwentaryzacja występowania odpadów azbestowych | W terminie wyznaczonym w gminnym planie gospodarki odpadami, władze gminne nie podjęły w zakresie odpadów zawierających azbest żadnych działań. |

Tabela 11. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie [tys. PLN] | Koszty poniesione w latach 2004-2006 [tys. PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |
| 1. | Opracowanie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | -- | 8 | Środki własne |
| 2. | Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy | -- | 8 | Środki własne |
| Razem |  | -- | 16 | Środki własne |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi |  |  |  |  |
| 1. | -- | -- | 0 | -- |
|  | Razem | -- | 0 | -- |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym |  |  |  |  |
| 1. | -- | -- | 0 | -- |
| Razem |  | -- | 0 | -- |
| IV. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |  |  |  |  |
| 1. | -- | -- | 0 | -- |
| Razem |  | -- | 0 | -- |
| SUMA (I+II+III+IV) |  | -- | 16 | Środki własne |

# 3. PODSUMOWANIE.

Ocena realizacji planu.

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Kamieniec Ząbkowicvki zrealizowany został                w bardzo niewielkim stopniu. W porównaniu do celów założonych w harmonogramach, wykonanych zostało niewiele zadań i w małym zakresie. Oczywiście ogromną przyczyną takiego stanu jest brak – założonej w planie – wspólnej polityki w zakresie gospodarki odpadami gmin i powiatu oraz zaniechanie działania Grupy Roboczej, która miała być głównym motorem działania i koordynatorem wspólnej, powiatowej gospodarki odpadami. Również założony system funkcjonowania gospodarki odpadami w planach wyższego szczebla tj. wojewódzkim i powiatowym, nie został wdrożony - gmina nie miała zatem w pełni możliwości realizacji założeń planu gospodarki odpadami. Nie mniej jednak, nie wykazała się w tym zakresie inicjatywą działania w granicach swoich zadań                     i możliwości, nie podjęła rzetelnej i systematycznej realizacji planu, nie podjęła również próby pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.

Nie zrealizowano również założenia 100 % objęcia mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. Nie wprowadzono w tym zakresie systemu ewidencji i kontroli. Nie jest więc możliwe określenie, jaki procent mieszkańców posiada podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych. A niechlubnym wskaźnikiem i potwierdzeniem tego, że znaczna część mieszkańców nie posiada podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych, jest narastające zjawisko „dzikich wysypisk”, z którymi gmina Kamieniec Ząbkowicki systematycznie się boryka.

Całkowicie został również pominięty temat odpadów biodegradowalnych  i konieczności redukcji ich składowania.

Nie podjęte zostały również działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami w gminie Kamieniec  Zabkowicki jest włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Wiąże się to z potrzebą zmiany podejścia do środowiska, w którym człowiek przebywa oraz związaną z tym wszechstronną edukacją ekologiczną. Właściwie realizowane przedsięwzięcia edukacyjne przyczyniają się docelowo                   do ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, szczególnie              w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zaznaczyć należy, że zarówno na edukację, jak i inne zadania założone w planie, pozyskać można środki finansowe              z zewnątrz.

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Kamieniec Ząbkowicki jest wyznacznikiem kierunków prawidłowego gospodarowania odpadami, natomiast aktem prawa miejscowego wdrażającym założenia planu jest Regulamin utrzymania porządku                       i czystości w gminie.

Dalsze kierunki działań Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W świetle powyższego sprawozdanie koniecznym wydaje się podjęcie radykalnych działań w zakresie opracowania i wdrożenia schematu realizacji zadań założonych              w gminnym planie gospodarki odpadami. Aby możliwa była realizacja planu zgodnie               z harmonogramem, konieczna jest systematyka, rzetelność i konsekwencja. Szczegółowy zarówno w zakresie zadań, jak i terminów realizacji plan działania, pozwoli na objęcie działań większą kontrolą i konsekwencją.

W kwestii ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych, należy stworzyć komputerową bazę danych wykorzystując ewidencję ludności, przeprowadzając konsultacje w tym zakresie z sołtysami i porównać z wykazami zawartych umów przez firmy  odbierające odpady. Następnie wskazane byłoby wezwanie tych mieszkańców, którzy na postawie utworzonej bazy nie posiadają umów, do zwarcia umowy. W przypadku nie podporządkowania się wymogom prawa wyciągnąć przewidziane prawem konsekwencje. W odniesieniu do mieszkańców – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, można przeprowadzić kontrole nieruchomości na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki, a następnie wprowadzić w życie mechanizmy prawne. Działanie to może znacząco wpłynąc na zmniejszenie liczby „dzikich wysypisk”.

Wysypiska, które nie są zorganizowane i funkcjonują bez zezwolenia władz terenowych, tzw. „dzikie” wykazują negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.  Objęcie całego społeczeństwa zorganizowaną zbiórką odpadów przy odpowiednio prowadzonych działaniach edukacyjno – informacyjnych powinno przyczynić się do likwidacji zjawiska  niekontrolowanego składowania odpadów.   Nastąpi uporządkowanie terenu, przywrócenie naturalnych siedlisk flory i fauny a przede wszystkim zostanie zlikwidowane ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.

Proponuje się również położenie większego nacisku na edukację ekologiczną .

Konieczne jest również podjęcie radykalnych kroków w zakresie wprowadzenia segregacji odpadów komunalnych w szerokim zakresie. Szeroko pojętą inicjatywę               i radykalne działania w tym zakresie powinien podjąć gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wprowadzenie  selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne, odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe                           i remontowo - budowlane przyczyni się do poprawy stanu środowiska gminy poprzez między innymi:

- stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne, metale, oleje przepracowane),

- wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi wód i gleb,

- zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku                           i skierowanie ich do kompostowania co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przyrodniczego wysypisk oraz spowoduje uzyskiwanie materiału znajdującego zastosowanie w gospodarce (kompostu),

- stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych zawartych w odpadach wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowania ich jako kruszywa w robotach drogowych, inżynieryjnych itp.

Założone cele i podstawowe kierunki działań przedstawione w Planie Gospodarki Odpadami są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego. Planowane działania zmierzają do osiągnięcia celów ustalających zarówno terminy, jak i ilości odzyskiwanych, poddawanych recyklingowi             i unieszkodliwianych odpadów.

Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami powinna nastąpić po przeprowadzeniu aktualizacji planów wyższego szczebla.

Wykorzystane przepisy

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1495 i Nr 236, poz. 2008)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 152, poz. 1738)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)

- Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M.P. 2003, Nr 11, poz. 159)

- Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r., Ministerstwo Środowiska, maj 2006 r.